СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Кичево, 06 Март 2018

Содржина

- Вовед ................................................................................................................................................................3

- Намена и цели ............................................................................................................................................3

- Придобивки од управувањето со ризиците ..............................................................................4

- Ставови кон ризиците ...........................................................................................................................4

- Процес на управување со ризици ...................................................................................................4

- Клучни показатели на успешност ..................................................................................................8

- Следење и проверка на процесот на управување со ризиците ......................................8

- Комуникација и учење ...........................................................................................................................9

- Улога, овластувања и одговорности .............................................................................................9

- Изјава за политиката на управување со ризиците .............................................................13

Изготвено од:

- Координатор за ризици ____________________

- ВОВЕД

Управувањето со ризици е законска обврска и неопходен елемент на доброто управување.

Соодветното управување со ризици е од извонредна важност за ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  и за неговата способност за извршување на деловните процеси.

Стратегијата ги дефинира целите и придобивките од управувањето со ризиците, одговорностите за управување со ризиците и дава преглед на рамката која ќе се воспостави, со што успешно ќе се управува со ризиците.

Стратегијата, исто така, претставува сеопфатна рамка за поддршка на лицата одговорни за спроведување на стратешкиот план, стратешките и оперативните цели.

Во оваа стратегија се поаѓа од следните дефиниции:

Ризик е „било кој настан или проблем кој може да се случи и неповолно да влијае на постигнувањето на политичките, стратешките и оперативните цели на организацијата. Пропуштените можности, исто така, се сметаат за ризик“.

Управувањето со ризиците е централен дел на стратешкото управување. Тоа е алатка која им помага на раководителите да ги предвидат неповолните настани и да реагираат на нив, односно да ги насочат постапките на внатрешната контрола и ограничените ресурси кон клучните функции и со нив поврзаните ризици.

- НАМЕНА И ЦЕЛИ

Намената на оваа стратегија е подобрување на способноста за остварување на стратешките цели на компанијата преку управување со заканите и можностите и создавање околина која придонесува кон поголем квалитет, ефикасност и резултати во сите активности и  на сите нивоа.

Оваа стратегија има за цел:

- подобрување на ефикасноста на управувањето со ризиците на ниво на компанијата,

- целосно интегрирање на управувањето со ризиците во административната културата,

- вградување на управувањето со ризиците во процесот на планирање и донесување на одлуки како стандард,

- обезбедување рамката за утврдување, процена, постапување, следење и известување за ризиците да се искомуницира и разбере на сите нивоа на компанијата,

- воспоставување координација на управувањето со ризици во компанијата,

- обезбедување управувањето со ризици да ги опфати сите области на ризик,

- обезбедување дека управувањето со ризици е во согласност со законските прописи.

- ПРИДОБИВКИ ОД УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИЦИТЕ

Придобивките од успешното спроведување на процесот на управување со ризиците се следните:

- подобро одлучување,

- зголемување на ефикасноста,

- подобро предвидување и оптимизирање на расположливите средства,

- јакнење на довербата во управувачкиот систем и

- развој на позитивна организациска култура.

- СТАВОВИ КОН РИЗИЦИТЕ

Ова се ставовите на ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  кон ризиците:

- сите активности кои ги спроведува ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  мора да бидат во согласност со целите на компанијата, а не спротивни на нив,

- сите активности во секој момент ќе бидат во согласност со барањата на законодавната рамка,

- сите активности кои носат ризик од значаен штетен публицитет или друга штета за угледот на компанијата ќе се избегнуваат,

- сите активности мора да резултираат со придобивки кои претставуваат вредност за парите и

- сите активности и со нив поврзаните финансиски издатоци мора да бидат опфатени со финансискиот план на компанијата.

- ПРОЦЕС НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ

Општиот модел за управување со ризиците, кој го воспоставува ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  , се состои од пет чекори:

- поставување на цели,

- утврдување на ризиците,

- процена на ризици,

- постапување по ризиците и

- следење и известување за ризиците.

Прв чекор – поставување на цели

Појдовна точка за управувањето со ризиците е јасното разбирање за тоа што организацијата сака да постигне. Управувањето со ризиците е управување со заканите кои можат да го попречат остварувањето на целите и максимизирање на можностите кои ќе помогнат за остварување на целите. Поради тоа ефикасното управување со ризиците треба да биде насочено кон стратешките и оперативните цели.

Втор чекор – утврдување на ризиците

Утврдување на ризиците поврзани со работните активности и донесувањето на одлуки се воспоставува од страна на следните лица / групи и на следните нивоа:

| Организациони единици (Сектори/Оддели) | Одговорност за утврдување на ризикот | Управител Раководител на Сектор/Оддел |
| --- | --- | --- |

Утврдувањето на ризикот вклучува утврдување на потенцијалните ризици и причината за ризиците, како и потенцијалните последици од ризиците. Ризиците се утврдуваат во Образецот за утврдување и проценка на ризиците и се евидентираат во регистарот на ризици.

Регистарот на ризици е „база на податоци“ за сите информации за ризиците.

Регистарот на ризици ќе се води и ажурира од страна на координаторот за ризици.

Координаторот за ризици го именува управителот.

Координаторот за ризици ќе изготви насоки за управување со ризиците и со нив подетално ќе го уреди начинот на постапување и ќе ги уреди сите релевантни обрасци за документирање на ризиците.

Трет чекор – проценка на ризиците

Проценката на ризиците се врши врз основа на два вида влезни информации – за проценка на влијанието на ризикот и проценка на веројатноста за појавување на ризикот. Вкупната изложеност на ризик се добива со множење на бодовите за влијанието и бодовите за веројатноста (на тој начин ризикот со најголемо влијание и најголема веројатност кој го бодуваме со оценка три, може да се процени со најмногу девет бода). Вкупната изложеност на ризикот може да биде ниска (оценка 1, 2), средна (оценка 3, 4) и висока (оценка 6,9). Резултатите на проценката треба да бидат евидентирани во регистарот на ризици. Матрицата на ризикот 3x3 ќе се користи во ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  за мерење на ризиците.

Матрицата на ризиците 3x3 е прикажана на следната слика:

| Веројатност | Висока | 3 | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средна | 2 | 4 | 6 |
|  | Ниска | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Мал | Среден | Голем |
|  |  | Ефект |  |  |

При утврдување на границата на прифатливост на ризиците ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  поаѓа од „пристап на семафор“, при што зелените ризици не бараат понатамошно делување, жолтите ризици треба да се надгледуваат и да се управува со нив се до зелено доколку е можно, а црвените ризици бараат моментална акција.

ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  го смета ризикот критичен ако е оценет со највисока оценка за ризик (6 или 9) во следните случаи:

- ако претставува директна закана на успешното завршување на проектот / активноста,

- ако предизвикува значителна штета на интересните групи на ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  (инвеститори, подизведувачи, добавувачи, банки и сл.)

- ако последица на ризикот е повреда на законот и другите прописи,

- ако дојде до значајни финансиски загуби ако се доведува во прашање сигурноста на вработените,

- или во било кој случај на сериозно влијание на угледот на ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол .

Четврт чекор – постапување по ризиците

Веројатноста и влијанието на ризикот се намалува со избор на соодветен одговор на ризикот. Одлуката зависи од важноста на ризикот и од толеранцијата и ставот кон ризикот.

За секој ризик треба да се одбере еден од следните одговори на ризик:

- избегнување на ризикот – на начин што одредени активности ќе се спроведат поинаку,

- пренесување на ризикот – преку конвенционално осигурување или пренос на трета страна,

- прифаќање на ризикот – кога можностите за преземање одредени мерки се ограничени или трошоците за тоа се неразумни во однос на можните придобивки, под услов ризикот да се следи со што ќе се обезбеди дека истиот ќе остане на прифатливо ниво,

- намалување / ублажување на ризикот – преземање мерки за намалување на веројатноста или влијанието на ризикот.

Соодветните планови за постапување кои одговараат на одбраните одговори на ризик треба да бидат утврдени од управителот со што ќе се обезбеди преземање на конкретни активности за постапување со ризиците без одлагање. Треба да се обезбеди дека за секоја активност (одговор на ризик) одговорноста за извршување е доделена на поединец, по име и со назначување на роковите за спроведување. Во одредени случаи, во кои со ризикот може да се постапува веднаш или во краток рок, не е потребно изготвување план за постапување.

Ризиците на организациските единици, ризик менаџерите (раководителите на организациските единици) на колегиум ќе ги дискутираат и повторно ќе ги проценат, со што ќе донесат завршна проценка на откриените ризици и ќе предложат дополнителни мерки за ублажување на ризиците. Резултат од расправата за ризиците е Акциски план.

Важно е дека секоја активност која се планира да се преземе како одговор на ризикот е пропорционална на ризикот.

Петти чекор – следење и известување за ризиците

Петтиот чекор на процесот го вклучува следењето и известувањето за ризиците така што раководителите на сите нивоа на управување (ризик менаџерите) можат да следат дали профилот на ризикот се менува, да стекнат уверување дека управувањето со ризиците е ефикасно и да се идентификуваат понатамошни акции кога е потребно. Со цел ефикасно следење и известување за ризиците, регистрите на ризици и акциските планови мора редовно да се ажурираат во поглед на:

- новите ризици

- ризиците кои се третираат

- ризиците кои се прифатени и

- ризиците на кои не можело да се делува на планиран начин односно со ревидирање на проценката на ризикот.

Целта на управувањето со ризиците е доведување на ризикот и/или одржување на ризикот на прифатливо ниво. Ако активностите преземени со цел намалување на ризиците не допринесат изложеноста на ризикот да е под прифатливото ниво, ризикот би требало повторно да се дискутира и разгледува.

За да се подобри ефикасноста на управувањето со ризиците и обезбеди клучните ризици да се утврдуваат и третираат, се воспоставува соодветен систем за следење и известување за ризиците:

- состаноци на ниво на ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол :

  - месечно помеѓу управителот и координаторот за ризици за сектори/оддели или кога, по проценка, ќе се наиде на исклучително значаен ризик, поради донесување одлука за мерките за намалување на изложеноста на ризик, за роковите и лицата кои ќе бидат одговорни за извршување на претходните активности и

  - на квартална основа помеѓу управителот и раководителите на сектори/оддели и одговорните лица за потребните активности поради проценка на соодветноста на преземените активности во врска со ублажување на ризикот и следење на напредокот во спроведувањето на планот за постапување;

- електронска комуникација помеѓу координаторот за ризици и раководителите на сектори/оддели, секои четири месеци или кога по проценка ќе се наиде на исклучително значаен ризик поради ажурирање на активностите за управување со ризиците на ниво на програма;

- пишани извештаи за ризиците се доставуваат годишно:

1) од ризик менаџерите (раководителите на Сектори) до координаторот за ризици,

2) координаторот за ризици консолидиран извештај доставува до ризик менаџерите и

3) координаторот за ризици консолидиран извештај до управителот поради одобрување и до единицата за финансиски прашања на знаење.

- КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНОСТА

За следење на ефективноста на процесот на управување со ризиците следните показатели на успешност ќе се следат:

- на годишно ниво регистарот на ризици во целост е прегледан и договорено е управувањето со ризиците,

- мерките од акцискиот план се спроведуваат во рамки на роковите утврдени за извршување и сите нови мерки се ажурирани во регистарот на ризици за секторите/оддели,

- на годишно ниво се утврдени потребите за обука за управување со ризици,

- на годишно ниво, во рамките на својот опфат на контроли, во ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  извршени се повеќе од 50% од мерките од Акцискиот план

- управувањето со ризици е редовна точка на состаноците во ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  со што ќе се овозможи разгледување на изложеноста на ризик и повторно поставување на приоритети.

Клучните показатели на успешност ќе бидат прегледувани годишно.

- СЛЕДЕЊЕ И ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЗЦИ

Ефикасното управување со ризици бара воспоставување следење и проверка, со што ќе се обезбеди ризиците ефикасно да бидат препознаени и проценети и се спроведуваат соодветни контроли и реакции. Треба да се спроведува редовна ревизија на стратегијата и усогласеноста со стандардите, а стандардите повремено повторно да се проценуваат со што би се утврдиле можностите за подобрување.

Секоја постапка за следење и проверка, исто така, треба да утврди:

- дали усвоените мерки резултирале со она што требало,

- дали усвоените постапки и собраните податоци за спроведување на процените биле соодветни,

- недостатоци во контролите и можности за континуирано подобрување и

- дали подобрата размена на информации за ризиците ќе помогне во донесувањето на подобри одлуки и извлекувањето поуки за идните процени и управување со ризиците.

Координаторот за ризици ќе обезбеди ревидирање на процесот на управување со ризиците, на годишно ниво и согласно потребите за ажурирање на стратегијата за управување со ризиците и соодветните насоки. Резултатите на следењето и проверката координаторот за ризици ќе ги презентира во ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  преку годишниот извештај за показателите на успешност за спроведување на стратегијата за управување со ризици.

Единицата за стандарди и единицата за финансиски прашања ќе добијат извештај за управувањето со ризици на годишно ниво, а статусот на акциските планови ќе го побараат од раководителите по потреба.

Единицата за стандарди ќе обезбеди дали сите аспекти на процесот на управување со ризиците се преиспитани барем еднаш годишно и за тоа ќе ги известат раководителите на организационите единици (ризик менаџерите), врз основа на што ќе се подготви извештај за показателите на успешност на спроведувањето на стратегијата за управување со ризиците и по потреба ќе се ревидира процесот на управувањето со ризици, ќе се ажурира стратегијата за управување со ризици и соодветните насоки.

Внатрешната ревизија ќе даде важна, независна и објективна оценка за соодветноста на управувањето со ризиците и контролите.

- КОМУНИКАЦИЈА И УЧЕЊЕ

Комуникацијата внатре во институцијата за прашањата на ризиците е важна бидејќи е:

- потребно да се обезбеди секој да разбере, на начин кој одговара на нивната улога, што е стратегија, што се приоритетни ризици и како нивните одговорности во институцијата се вклопуваат во таа рамка за работа (ако тоа не се постигне, нема да се постигне соодветно и доследно интегрирање на управувањето со ризици во административната култура на институцијата и приоритетните ризици нема доследно да се решаваат);

- потребно да се обезбеди дека научените лекции и искуство можат да се пренесат и соопштат на оние кои може да имаат корист од нив (на пример: ако еден дел од институцијата се сретне со нови ризици и се смисли најдобар начин за надзор над нив, таквото решение треба да се соопшти на сите други кои исто така можат да се сретнат со тој ризик);

- потребно да се обезбеди дека секое ниво на управување ќе бара и прима соодветни информации за управување со ризиците во рамки на својот распон на контроли кои ќе им овозможат да планираат активности во однос на ризиците чие ниво не е прифатливо, како и уверување дека ризиците кои се сметаат прифатливи се под контрола.

Комуникацијата со другите институции за прашањата за ризикот, исто така е важна, особено ако ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  е зависно од другите институции, не само поврзано со одреден договор, туку со директна испорака на услуги во име на ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  .

- УСЛУГИ, ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ

Секој во ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ Длапкин Дол  е вклучен во управувањето со ризици и треба да биде свесен за својата одговорност во утврдувањето и управувањето со ризикот. Меѓутоа крајната одговорност за управувањето со ризикот ја има:

- Управител

- Координатор за ризици

- раководителите на различните нивоа на управување согласно доделените овластувања и одговорности.

За да се обезбеди успешно спроведување на процесот за управување со ризици, овластувањата и одговорностите за управување со ризиците се прикажани подолу.

| Улоги | Овластувања и одговорности |
| --- | --- |
| Управител | - одговорен за утврдување на стратешките насоки и создавање услови за непречено спроведување на сите активности поврзани со управувањето со ризици; - обезбедување на највисоко ниво на посветеност и поддршка за управување со ризиците; - донесување на стратегија за управување со ризиците и соодветни насоки; - обезбедување дека регистарот на ризици на проект /програмата / специфичните цели е воспоставен и редовно се следи. |
| Раководители на Сектори | - да обезбедат дека управувањето со ризиците во нивната област на одговорност се врши во согласност со стратегијата за управување со ризиците; - да обезбедат дека сите вработени се запознати со процесот на управување со ризиците и дека се свесни за барањата кои се во таа смисла поставени; - да ја промовираат културата на управување со ризиците на сите нивоа; - да обезбедат дека регистарот на ризици за организационата единица е воспоставен и редовно се следи; - да обезбедат услови за непречено препознавање, анализирање и евидентирање на ризиците како и утврдување на приоритети и покренување на активности за нив; - да создадат услови за непречено спроведување на сите активности поврзани со ризиците утврдени и наведени во акцискиот план, (ако е потребно подетална разработка на планот за постапување); - да создадат услови за непречено спроведување на сите активности поврзани со ризиците наведени погоре и во Акциониот план (ако е потребно, се развие детален план за акција); - да обезбедат дека управувањето со ризиците ќе биде редовна точка на состаноците на организационите единици со што би се овозможило разгледување на изложеноста на ризикот и повторно поставување на приоритети врз основа на ефективна анализа на ризиците; - да обезбедат дека регистарот на ризици за организационата единица се проверува на квартална основа; - да обезбедат системско и навремено известување на колегиум за управување со ризиците на ниво на организациона единица. |
| Раководители на Оддели | - да обезбедат секојдневно управување со ризиците; - да обезбедат дека управувањето со ризиците во нивната област на одговорност се врши во согласност со стратегијата за управување со ризиците; - да обезбедат дека вработените се свесни за клучните цели, приоритетите и главните ризици со кои се соочува нивниот дел на организација, како и организацијата во целина; - да ги поттикнуваат вработените и да ги обучуваат за системско препознавање и решавање на ризиците кои се закануваат на нивните активности и искористување на можностите со кои подобро ќе се остваруваат целите и ќе се подобрат резултатите; - да утврдуваат нови методи на работа и да бидат иновативни. |
| Вработени (општо) | - насоките за управување со ризици да се користат ефикасно - да обезбедат дека се утврдени ризиците кои би можеле да резултираат во неисполнување на клучните цели или задачи - секој нов ризик или несоодветни постојни мерки на контрола да се пријават на ризик менаџерите (раководителите на организационите единици) |
| Раководител на единицата за финансиски прашања | - да обезбеди и даде помош на вработените при изготвувањето на пописот и описот на работните процеси, проценката на ризиците и воспоставувањето на внатрешните контроли; - да обезбеди ажурирање на документацијата поврзана со книгата на работните процеси и регистарот на ризици; - да извршува работи на надзор над спроведување на процесот на управување со ризици и поставените контроли како одговор на ризиците; - да ги преиспита сите аспекти на процесот на управување со ризици барем еднаш годишно и за тоа да го извести координаторот за ризици. |
| Координатор за ризици | - да го координира спроведувањето на процесот на управување со ризици во организацијата; - да обезбеди дека сите раководители (ризик менаџерите) се запознаени со потребата за воведување на управување со ризиците и со насоките за управување со ризиците; - да ја промовира културата на управување со ризиците и да дава поддршка на раководителите во ефикасното управување со ризиците, јакнење свеста на највисокото раководно ниво за потребата од системско управување со ризиците; - собирање на обрасците за проценување на ризикот добиени од различни ризик менаџери; - евидентирање на деталите од обрасците за проценка на ризикот во Регистарот на ризици (мапирање на ризиците) и консолидираниот акциски план; - разгледување на обрасците за проценка на ризиците и собирање на дополнителни информации доколку се потребни; - следење на напредокот во ублажувањето на ризиците; - образлагање на мапираните ризици и негово полугодишно ажурирање. - консолидирање на акциските планови за целата организација и следење на нивното спроведување. - да обезбеди изработка и ажурирање на Стратегија за управување со ризиците и соодветни насоки во согласност со степенот на спроведување и развој на процесот на управување со ризиците; - за раководителите да подготвува годишен извештај за индикаторите на успешност за спроведување на Стратегијата за управување со ризици. |

- ИЗЈАВА ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ

Изјава за политиката за управување со ризиците:

„ ИНСТАЛАЦИЈА увоз-извоз ИСМАИЛ ДООЕЛ, Длапкин Дол, с. Зајас Кичево  се залага за ефикасно управување со ризиците кои се закануваат на извршувањето на неговите функции. Вработените во ИНСТАЛАЦИЈА увоз-извоз ИСМАИЛ ДООЕЛ, Длапкин Дол, средствата и способноста за давање на услуги се постојано под влијание на таквите ризици. ИНСТАЛАЦИЈА увоз-извоз ИСМАИЛ ДООЕЛ, Длапкин Дол ги препознава ризиците кои треба да ги управува, со што заканите ќе се избегнат, но можностите нема да се пропуштат.“

| Бр.____________ __________201_ година Кичево | УПРАВИТЕЛ |
| --- | --- |

Насоките за спроведување на процесот на управување со ризици